## Slide 1: TP Gestion de projet
Boris AHUMADA et Clémentine DUCOURNAU
08/06/2023

## Slide 2: Méthodologie Agile
Rôles
Scrum master
Un PO
Un dev
Pratiques
Planification de sprint
Daily
Cérémonies de fin de sprint
Réunion de revue de sprint
Avantages
Satisfaction du client
Meilleur contrôle
Amélioration de la prévisibilité du projet
Réduction des risques
Amélioration continue
08/06/2023

## Slide 3: Planning estimé
Planification de sprint pour 1 jour
Cérémonies de fin de sprint: ½ jour
Demo: ½ jour
Réunion de revue de sprint: ½ jour
Sprint: 10 jours
-> x4
Total: 50 jours (10 semaines)
08/06/2023

## Slide 4: Budget
Conception de l’application : 3750€
Sprint: 40 000 € (10k unité)
Total: 43 750€
Tampon: 1250€
08/06/2023

## Slide 5: Risques
Changement de deadline
Ajouts / Modifications de spécifications
Taille de l’équipe restreinte
08/06/2023